# Модуль 5. Теоретические основы девелоперской деятельности. Особенности девелопмента загородной недвижимости.

# В данном модуле изложены основные понятия как в целом о девелопменте, так и о девелопменте загородной недвижимости в частности. Показаны основные виды девелопмента, их отличия друг от друга, а также показаны основные этапы девелопмента. Более подробно раскрыт порядок проведения анализа при девелопменте объектов загородной недвижимости.

Содержание

Цели и задачи модуля

1.1. Понятие девелопмента.

1.1.1 Определение девелопмента.

1.1.2. Цели и задачи девелоперской компании

1.1.3. Виды девелопмента.

1.1.4. Понятие проекта.

1.1.5. Стадии девелопмента.

2.1. Девелопмент загородной недвижимости.

2.1.1. Анализ рынка.

2.1.2. Цель и задачи анализа.

2.1.3. Анализ рынка до выбора и покупки участка.

2.1.4. Анализ спроса.

2.1.5. Анализ предложения.

2.1.6. Анализ конкурентной среды.

2.1.7. Идентификация района исследования.

2.1.8. Особенности анализа рынка земли.

2.1.9. Особенности определение площадей строений и участка в проекте.

Нормативные документы

# 1. 1. Понятие девелопмента

# 1.1.1.Определение девелопмента и девелоперской компании

В переводе с английского языка слово "девелопмент" означает развитие. Исходя из этого, понятие девелопмента можно применять не только к недвижимости, но и к другим видам деятельности, например к программному обеспечению.

Важно!

Применительно же к недвижимости наиболее приемлемы следующие определения:

1. Девелопмент — процесс качественного преобразования недвижимости, обеспечивающий максимальное возрастание ее стоимости;

2. Девелопмент — профессиональная деятельность фирм (компаний) или отдельных лиц направленная на организацию процессов качественного преобразования недвижимости, обеспечивающих максимально возможное возрастание ее стоимости.

Если внимательно посмотреть на эти (в общем то тождественные определения), можно выделить два главных момента отличающие данный вид деятельности от любого другого в сфере недвижимости:

1) качественное преобразования недвижимости;

2) максимальное возрастание стоимости недвижимости после такого преобразования.

Исходя из этих определений, можно дать следующее определение девелоперской компании (фирмы, предприятия):

Под девелоперской понимают такую компанию (фирму, предприятие), которая по собственному усмотрению или по поручению заказчика-титулодержателя (инвестора), выполняет функции Генерального заказчика по качественному преобразованию объекта недвижимости на всех стадиях проектного цикла для обеспечения максимального возрастания стоимости этого объекта.

## 1.1.2. Цели и задачи девелоперской компании

Целью работы любой девелоперской компании является получение максимально возможной отдачи (прибыли) от инвестированных в строительство средств в минимально возможные сроки.

Важно!

К основным задачами, которые выполняет девелоперская компания относятся:

1. Анализ рынка загородной недвижимости, проектов жилой недвижимости, логистических комплексов и другой  доходной коммерческой недвижимости.

2. Подбор и приобретение земельного участка.

3. Формирование концепции и разработка бизнес-плана проекта

4. Решение вопросов с государственными структурами и оформление необходимой разрешительной документации.

5. Формирование схемы финансирования проекта.

6. Проектирование и строительство.

7. Контроль строительства по срокам и утвержденным сметам.

8. Сдача объекта в эксплуатацию.

9. Реализация созданного объекта (объектов).

10. Управление готовым объектом.

## 1.1.3. Виды девелопмента

В зависимости от порядка взаимодействия с инвестором, различают два основных вида девелопмента — "fee-development" и "speculative development". Иногда к девелопменту относят и строительство объекта недвижимости под себя (build-to-suit), однако такая деятельность не имеет целью получение прибыли.

## Fee-development

В данной схеме девелопер не берет на себя финансовых рисков и работает на гонораре. Чаще всего инвестор нанимает девелопера, чтобы последний на выбранном земельном участке построил здание "под ключ" и, возможно, заполнил его арендаторами либо продал его.

В таком проекте девелопер обычно не участвует своими деньгами. Он лишь проводит проектирование на деньги заказчика, необходимые согласования с властями, строительство и сдачу площадей. На все необходимые работы он привлекает специалистов (архитекторов, подрядчиков, инжиниринговые фирмы и т.д.), но ответственность за весь проект в целом лежит на девелопере. Гонорар за руководство проекта в особо сложных случаях может достигать 10% от стоимости проекта.

Можно сказать, что, в данном случае, девелопер, выполняет функции УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ по развитию недвижимости.

Управляющая компания от имени Инвестора может осуществлять:

– проведение необходимых маркетинговых исследований выбранного сегмента рынка недвижимости;

– формирование стратегии проекта и технических заданий на проектирование;

– оформление в надлежащем порядке исходно-разрешительных документов;

– получение необходимых согласований и разрешений;

– представление интересов Инвестора на этапе проектирования;

– управление этапом подготовки эскизного проекта и/или ТЭО;

– представление интересов Инвестора на этапе строительства;

– привлечение внешних кредитных и инвестиционных средств;

– сдачу объекта в эксплуатацию.

Основные цели Инвестора проекта, при привлечении профессионального управляющего:

– избежать необходимости создания и содержания собственной службы заказчика;

– профессионально сформулировать стратегию проекта и техническое задание;

– обеспечить контроль над разработкой проекта и программой строительства;

– обеспечить контроль над оптимизацией минимизацией бюджета проекта;

– максимально сократить сроки строительства;

– обеспечить контроль над соблюдением качества строительства;

– обеспечить достижение максимальной финансовой эффективности проекта;

– обеспечить представление и защиту интересов Инвестора перед подрядчиком, проектировщиками, консультантами и государственными органами;

– избежать ситуации, при которой подрядчик, пользуясь отсутствием профессионального опыта у владельца, традиционно стремится либо увеличить бюджет, либо снижать свои издержки за счет низкого качества материалов и работ.

## Speculative development

Такая разновидность гораздо более сложна, нежели fee-development. Девелопер создает коммерческую недвижимость, выступая в качестве единоличного организатора проекта.

По сути девелопер выполняет все те же функции, что и в первой схеме, но кроме этого, еще и занимается построением финансовой схемы проекта. При этом девелопер вкладывает в проект собственные средства, которые и являются стержнем будущей финансовой схемы.

Финансовая схема крупных девелоперских проектов обычно представляет собой сложную комбинацию собственных средств девелопера, привлеченных инвестиций, банковских кредитов и предпродажных платежей от будущих владельцев.

Необходимо заметить, что попытка положиться на один финансовый источник практически обречена на провал. При смешанном финансировании девелопер имеет долю в будущем доходном здании. При вложении на раннем этапе 10% от стоимости проекта, девелопер претендует в будущем на долю до 50% построенной недвижимости.

Естественно, что высокая прибыльность операций speculative development объясняется высокими рисками неудачи проекта, которые несет на себе девелопер. В связи с этим, большинство специалистов сходится в том, что девелопмент такого рода является наиболее сложной из всех возможных операцией на рынке недвижимости, хотя бы потому, что в одном проекте совмещены и риэлтерские, и строительные, и архитектурные, и очень сложные финансовые операции.

Некоторые эксперты даже считают такой девелопмент — искусством, основывающимся на исключительных личных качествах, опыте и удачливости девелопера.

## 1.1.4. Понятие проекта.

Создание каждого объекта недвижимости — особый инвестиционный проект, так что основой для исследования процесса девелопмента является подход к нему как к инвестиционному проекту.

Важно!

Понятие "проект" широко используется в современной экономической литературе и хозяйственной практике и все же относится к числу терминов, толкование которых не стало еще однозначным. Так, довольно часто под проектом понимается совокупность документации, описывающей порядок создания и требования к какому-либо сооружению. Другое понимание этого же термина сводится к тому, что проект — это план какого-либо мероприятия, имеющего важное значение для его инициаторов и организаторов. Наконец, есть определения, где под проектом понимается система действий, направленная на достижение ясно сформулированной цели с использованием определенного набора ресурсов.

Наиболее удачным определением понятия "проект" представляется следующее:

"Под проектом понимается система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их реализации физических объектов, технологических процессов, технической и организационной документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению".

Под инвестициями же, как известно, понимаются долгосрочные вложения средств, с целью их последующего возврата и получения дохода.

Следует заметить, что по отечественному законодательству в качестве инвестиций могут выступать "денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта".

Проекты развития недвижимости, целью которых является создание новых объектов недвижимости (в нашем случае объектов загородной недвижимости), обладающих стоимостью большей, чем издержки по их созданию, вполне могут рассматриваться как разновидность инвестиционных проектов, отличающаяся, однако, определенными особенностями. В числе этих особенностей высокая капиталоемкость проектов, относительная длительность инвестиционного цикла, неделимость (как правило) создаваемого объекта, инновационный характер и др., делающие проекты развития недвижимости весьма сложными для реализации.

Важно!

В классическом виде, по которому работают все страны Запада, любой проект развития недвижимости может быть сведен к трем основным фазам:

1) концептуальная;

2) организационно-проектная;

3) строительная.

Причем каждая из этих фаз может занимать целый ряд лет, так что собственно строительство составляет в общем цикле девелопмента лишь незначительную часть. Разделение на указанные составляющие представляется интересным, прежде всего потому, что подчеркивает важность указанных составляющих, хотя и мало что говорит об их содержании.

## 1.1.5. Стадии девелопмента.

С учетом последнего замечания более развернутым является подход, излагаемый в ряде работ британских специалистов по развитию недвижимости. В соответствии с ним выделяются следующих основные стадии (этапы) реализации проектов развития недвижимости, каждый из которых, в свою очередь, разбивается на ряд составляющих (приведем их с акцентом на рынок коттеджных городков):

## I. Предпроектная стадия

1. Анализ рынка загородной недвижимости (в т.ч. его сегментация по различным признакам и исследования по сегментам).

2. Подбор земельного участка, отвечающего требованиям девелопера.

3. Формирование стратегии проекта;

4. Инвестиционный анализ;

5. Оформление исходно-разрешительной документации на строительство коттеджного городка;

## II. Стадия проектирования

1. Разработка финансовой схемы, организация финансирования;

2. Привлечение кредитных и инвестиционных средств

3. Формирование архитектурно-инженерной группы;

4. Привлечение для консультаций брокера, который будет реализовывать площади.

5. Руководство проектированием (разработка проекта застройки участка и проектов коттеджей);

6. Проведение тендера на строительные работы;

## III. Стадия строительства

1. Выбор подрядчика и заключение контракта с ним;

2. Создание системы взаимодействия между участниками реализации проекта;

3. Создание системы контроля хода реализации проекта;

4. Координация ведения строительных работ (поставка материалов, инженерных работ);

5. Контроль качества строительства и сметных расходов;

6. Сдача проекта в эксплуатацию.

## IV. Стадия реализации

1. Документальная разработка схемы продаж объекта (подготовка договоров купли-продажи, инвестиционных договора, работа с ФФС и т.д.);

2. Разработка программ кредитования проекта для конечного потребителя;

3. Маркетинг, реализация площадей;

4. Контроль эксплуатации здания и работы инженерных систем после окончания;

5. Строительства.

Таким образом, деятельность девелоперской компании по строительству коттеджного городка можно представить в виде схемы показанной на рис. 1.

Важно!

Как нетрудно видеть из рис. 1, схема работы девелоперской компании представлена в виде последовательно сменяющихся этапов. Однако в реальной практике это зачастую не так. Подчас этапы протекают параллельно друг другу, лишь логически вытекая друг из друга (как, например, проектирование и строительство), а некоторые вообще трудно рассматривать как отдельный этап, например, то, что относится к маркетингу и управлению денежными потоками. По сути, перечисленные выше составляющие проектов развития недвижимости следует рассматривать как некоторые подпроцессы, через которые раскрываются различные аспекты реализации проектов девелопмента.

Анализ рынка загородной недвижимости (в т.ч. его сегментация по различным признакам и исследование по сегментам)

Подбор земельного участка

Формирование стратегии проекта

Инвестиционный анализ

Оформление исходно-разрешительной документации

I. Предпроектная стадия

Разработка финансовой схемы, организация финансирования

Привлечение кредитных и инвестиционных средств

Формирование архитектурно-инженерной группы

Привлечение для консультаций брокера

Руководство проектированием (разработка проекта застройки участка и проектов коттеджей)

Проведение тендера на строительные работы

II. Стадия проектирования

Выбор подрядчика и заключение контракта с ним

Создание системы взаимодействия между участниками реализации проекта

Создание системы контроля хода реализации проекта

Координация ведения строительных работ (поставка материалов, инженерных работ)

Контроль качества строительства и сметных расходов

III. Стадия строительства

Маркетинг, реализация площадей

Контроль эксплуатации здания и работы инженерных систем после окончания строительства

IV. Стадия реализации

Рисунок 1. Схема работы девелоперской компании по созданию

коттеджного городка

Однако необходимо отметить, здесь описана лишь общая классическая схема реализации девелоперских проектов. В тоже время, реализация достаточно крупных проектов, таких, как, например, коттеджный городок на 50–100 коттеджей, при девелопменте загородной недвижимости имеет ряд специфических особенностей.

К таким особенностям в первую очередь можно отнести:

- возведение большого количества маловысотных объектов недвижимости (коттеджей и объектов инфраструктуры), что предполагает деление общего выделенного (купленного) крупного участка на более мелкие в зависимости от разработанной концепции проекта. В данном случае, возникает необходимость в определении оптимального размера индивидуального участка, который, в дальнейшем будет продан вместе с построенным коттеджем;

- ориентация, при проектировании, на индивидуальные вкусы конкретных покупателей коттеджей;

- большое количество современных технологий, позволяющих возводить долговечные и удобные здания в достаточно короткие сроки, с минимальными затратами;

# 2.1. Девелопмент загородной недвижимости.

# 2.1.1. Анализ рынка.

### 2.2.1. Цель и задачи анализа.

Основной целью анализа рынка есть поиск наиболее перспективной ниши на рынке загородной недвижимости и разработка оптимальной концепции по ее заполнению.

К основным задачам анализа можно отнести:

до выбора и покупки участка:

- поиск наиболее перспективного рынка недвижимости.

после покупки участка:

- анализ спроса;

- анализ предложения;

- идентификация района исследования;

- анализ конкурентной среды;

- идентификация типов продукта и возможности маркетинговых ниш;

- определение уровня поглощения.

Процесс анализа рынка для поиска наиболее перспективной ниши на рынке загородной недвижимости можно представить схемой показанной на рис. 2.

Окончательный вариант концепции девелопмента поселка

Начальный этап

Этап анализа экономической целесообразности

Сбор данных

Анализ спроса

Анализ предложения

Идентификация р-на исследования

Анализ конкурентной среды

Обследование участка

Разработка предварительной концепции девелопмента

Определение целей проекта.

Требуемая доходность

Разработка предварительной концепции девелопмента

Анализ и оценка данных, рекомендации

Оценка будущего спроса (по каждому сегменту отдельно)

Оценка будущего предложения

Оценка объема продаж

Рекомендуемые размеры строений и дополнительных удобств

Оценка преимуществ и недостатков участков по сегментам рынка

Анализ финансовой целесообразности

Определение предварительной стоимости девелопмента

Предварительный финансовый анализ

Проверка выполнения целей проекта

В случае невыполнения переход на предыдущий этап

Рисунок 2. Структурная схема анализа рынка загородной недвижимости.

По результатам анализа рынка составляется подробный отчет, в котором отображаются все данные исследований и формируются выводы о возможностях, предоставляемых рынком.

### 2.2.2. Анализ рынка до выбора и покупки участка.

Цель анализа рынка до выбора участка — выявить, где и в каких сегментах существует недостаток предложения.

Анализ проводится по основным сегментам рынка, например, по рынкам коттеджного строительства, логистической недвижимости, коммерческой недвижимости и т.д.

Так как участок уже имеется в наличии, то проводится анализ возможного применения данного участка, которые могут принести максимальную прибыль. Такой анализ проводится по тем же самым сегментам рынка недвижимости и должен предусматривать анализ географического расположения участка, природно-климатические условия данного района, транспортную доступность и т.п., а также возможность изменения целевого назначения земли на имеющемся участке. Однако в связи с тем, что изменение целевого назначения земли в Украине в настоящее время достаточно проблематичны, зачастую ограничиваются анализом только сегмента рынка, определяемого целевым назначением земельного участка.

Важно!

Приведем конкретный пример.

Пусть имеется небольшой (1,5 га) участок непосредственно примыкающий к дачному поселку. Целевое назначение земли — для ведения садоводства. Расположение участка — Вышгородский район Киевской области. Удаление — 45 км от Киева.

Анализ этих и других данных показал, что на данном участке наиболее целесообразно возведение коттеджного поселка, предназначенного для использования в качестве места отдыха (дачи) на выходные дни или во время отпуска или же в качестве второго жилья. При этом есть возможность максимально использовать инфраструктуру (инженерную и социальную) соседнего дачного массива. В настоящее время название этот коттеджный поселок имеет название "Дачный Уют"

### 2.2.3. Анализ спроса.

Анализ спроса на жильё должен включать демографические и экономические характеристики домовладельцев в заданном географическом районе.

Важно!

Анализ спроса в Украине в настоящее время практически невозможен или некорректен, так как данные о доходах населения собираются Госкомстатом по тем данным, что представляют сами налогоплательщики. Отсутствие достоверных данных о доходах населения в сочетании с нежеланием собственников переводить строения из статуса «незавершенного строительством» делает невозможным корректную обработку данных из государственных органов.

К основным факторам, определяющие спрос на загородную недвижимость, можно отнести:

– занятость;

– количество домовладельцев;

– доход домовладельцев;

– размер семьи домовладельцев, возраст, соотношение семейных и несемейных, одиноких.

В настоящее время, возможно лишь определять предпочтения покупателей объектов загородной жилой методом опроса опытных экспертов (риэлторов). Опрос самих покупателей на рынке загородной односемейной недвижимости — очень дорогостоящ и, к тому же, может отпугнуть покупателя коттеджа.

Тем не менее, необходимо дать хотя бы примерный портрет потенциального покупателя на возводимый (возводимые)объект. Например, при проектировании коттеджного поселка "Дачный уют" был составлен следующий портрет потенциального покупателя: это семейные молодые люди в возрасте 28-40 лет со стажем совместной жизни 1-10 лет и уровнем доходов 1000-1500 $/мес. У них имеется минимум 1 автомобиль стоимостью $10000-20000. В такой семье уже есть или вот-вот появится ребенок. Чаще всего такая семья имеет собственное жилье в городе или проживает вместе с родителями, но хочет иметь свой загородный дом, предназначенный для отдыха во время выходных дней или отпуска.

### 2.2.4. Анализ предложения.

Анализ предложения рассматривает ценовые тенденции и поглощение и — возможно самое главное — исследование конкурирующих проектов, которые только что вышли на рынок или появятся на рынок в то же самое время, что и разрабатываемый проект.

Начинать сбор данных необходимо минимум за девять месяцев до начала проекта, этот срок позволит построить динамику хотя бы за три квартала.

Для разрабатываемого проекта поселка можно делать улучшения проекта, основываясь на информации о том, какие типы домов продаются лучше и какие улучшения продаются чаще.

– существующие и планируемые объемы застройки;

– общее количество объектов по типам, уровню цен, и поглощению.

Эти факторы позволяют аналитику транслировать данные о занятости, населении, домовладельцах, и доходе в расчеты о потенциальном спросе на определенный тип девелопмента.

Кроме того, анализ предложения тесно переплетается с анализом конкурентной среды.

### 2.2.5. Анализ конкурентной среды.

В аналитическом отчете именно эта часть является наиболее детальной. Эта часть отчета может содержать данные об успешных и неуспешных проектах существующих в настоящее время в исследуемой рыночной нише. Обычно включает информацию о количестве проданных или сданных в аренду объектах, ценах, площадях, и цене квадратного метра. В таблицах также собирается информация о стандартных свойствах проектов домов, доступных улучшений проектов домов. Пример такой таблицы показан ниже (см. табл.1).

Таблица 1 — Основные существующие коттеджные городки _________________ района

| Название городка | Расстояние от Киева | Минимальная цена коттеджа (тыс. $) | Цена с начала реализации с учетом стоимости земли ($/м2) | Количество коттеджей (квартир) в поселке | Реализовано на данный момент | Средний темп реализации (котт./мес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для идентификации конкурентов необходимо объехать все проекты и поговорить с представителем поселка или с менеджером по продажам.

Средние и итоговые данные по рынку покажут, как конкурируют между собой проекты.

Собранные данные также покажут, какие проекты продаются лучше, чем в среднем по рынку. Коттеджные поселки с самой низкой ценой за квадратный метр обычно показывают наибольшую скорость продаж, принимая все прочие факторы равными.

Кроме того, аналитик должен оценить качественные характеристики конкурирующих проектов. Должны быть рассмотрены расположение, дизайн, престиж. Качество управления, инфраструктура, обустройства для отдыха, и все что разделяет успешный проект от менее успешного проекта.

В отдельных случаях, когда для полноценного анализа не хватает данных, необходимо учитывать характеристики домов (коттеджей), продающихся на вторичном рынке. Особенно это необходимо учитывать, когда выработана концепция коттеджного городка бизнес или бюджет класса. В этом случае характеристики домов (коттеджей), особенно в селах, будут непосредственно влиять на уровень цен и динамику продаж коттеджей в строящемся (проектируемом) городке. Все данные о продажах домов (коттеджей) целесообразно свести в таблицу, пример которой показан ниже (табл. 2). При этом данные нужно собирать за период 6-9 месяцев для более полного и качественного анализа.

Таблица 7 – Коттеджи (дома) реализующиеся на вторичном рынке в ____________________ районе за период с _______________ 200__ года по _____________ 200__ года

| Наименование населенного пункта | Расстояние от Киева | Площадь участка (сот) | Площадь коттеджа (м2) |  | Основной материал коттеджа | Стоимость дома (коттеджа) (тыс. у.е.) | Темп реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | жилая |  |  |  |

Например, при проектировании коттеджного поселка "Дачный уют" были проанализированы все коттеджные городки (существующие или строящиеся) в Вышгородском районе. Анализ показал, что в Вышгородском районе существует только 5 коттеджных городков. При этом 4 из них (Вышгородские Ворота, Уютный, Петровцы, Красная калина) находятся на расстоянии до 15 км от Киева и позиционируются как коттеджные городки бизнес класса и 1 коттеджный городок (Ясногородская поляна) располагается на расстоянии до 40 км от Киева и позиционируется как городок эконом класса. Как видно данных для полноценного анализа явно недостаточно. Кроме того, в районе предполагаемого строительства коттеджного городка находится дачный массив, продающиеся дома в котором будут непосредственно влиять на уровень цен и динамику продаж в нашем коттеджном городке. Поэтому было принято решение проанализировать продажи домов (коттеджей) на вторичном рынке. При этом было выдвинуто одно ограничение: анализ проводить не во всем Вышгородском районе, а только в полосе 40-50 км от Киева. В результате такого анализа были получены характерные предложения домов (коттеджей) по площадям и основным строительным материалам, характерные предложения площадей придомовых участков, основной уровень цен на домовладения в Вышгородском районе, а также выявлен недостаток предложений по площадям домов и придомовых участков. Это, в свою очередь, дало возможность разработать концепцию коттеджного городка и определить граничные цены продаж будущих коттеджей.

### 2.2.6. Идентификация района исследования.

Обычно в качестве границ района следует брать физические границы, которые образуются вдоль транспортных коридоров, а также иногда административными границами. В случае с коттеджным поселком, расположенным рядом с Киевом следует рассматривать и административный район Киева и район, со всеми объектами, находящимися на расстоянии сорока минут проезда от местоположения будущего поселка.

Для анализа необходимо выбирать только поселки с похожими типами строений. В случае если в исследуемом районе нет поселков с похожим типом строений, необходимо брать все проекты, расположенные в данном районе с таким же уровнем цен.

Факторы, которые ограничивают район исследования:

– время проезда до главного центра занятости.

– общественный транспорт (электричка, метро), высокоскоростные магистрали;

– существующие и ожидаемые строительные проекты;

– социально-экономическая композиция (сочетание доходов, возраста, и характеристик домовладений в районе влияет на выбор дома);

– административные границы.

### 2.2.7. Особенности анализа рынка земли.

Для анализа земельного рынка необходимо выбирать аналоги исходя не только из физических параметров участка, но исходя из стратегии продаж в поселке.

Список возможных комбинаций: опт с коммуникациями и без, с лесными деревьями и без них, розница с коммуникациями и без них, с лесными деревьями и без них. Следует отметить, что в случае планируемой плотной застройки бессмысленно покупать участок с лесными деревьями, так как они будут удалены при строительстве.

### 2.2.8. Особенности определение площадей строений и участка в проекте

В настоящее время риэлтерские компании публикую рекламную информацию о поселках указывают только минимальную информацию о ценах, площадях, темпах продаж. Зачастую прайс-лист поселка недоступен. Это объясняется необходимостью получать звонки о покупателей.

Что делать для определения характерных предложений для данного рынка?

Для определения типовых площадей в проекте необходимо учесть конкурентные предложения, существующие на первичном, а в некоторых случаях и на вторичном рынке. Обычно данные о предложении можно получить только по единичным объектам в конкурирующих проектах, полный прайс-лист можно получить лишь с большим трудом. А так как на рынке обычно предлагаются проекты застройки (подряд на строительство) и в результате неизвестно точно как будет застроен конкурирующий поселок. Поэтому для решения проблемы определения свободной ниши можно брать только минимальные и максимальные значения.

Например, при проектировании коттеджного поселка "Дачный уют" анализ конкурентной среды и анализ предложений на рынке показал, что в Вышгородском районе Киевской области на удалении 40-50 км от Киева существует характерное предложение домов площадью в диапазоне от 36 до 45 кв.м. при площади придомового участка от 5 до 7 соток в 2006 году и стоимостью от $18 до 23 тыс. с учетом стоимости земельного участка, т.е. в среднем 500 $/м2. При этом существует недостаток предложения площадей домов в диапазоне от 50 до 150 м2. при площади придомового участка от 10 до 15 соток в 2006 году. Не предвидится строительство подобных домов в этом районе и в 2007 году. С учетом того, что проектируемый поселок относится к категории эконом класса, то наиболее предпочтительными размерами коттеджей будут коттеджи площадью 50–150 м2 с площадью участка 0,1 га. Таким образом, мы получим коттеджный поселок, состоящий из 15 домовладений, который максимально использует инфраструктуру (дороги, газоснабжение и т.п.) соседнего дачного массива. При этом целесообразно иметь 2-3 типовых проекта застройки для унификации и придания единого архитектурного замысла коттеджному поселку.

# Нормативные документы

Законы  Украины:

"Про архітектурну діяльність"

"Про основи містобудування"

"Про планування і забудову територій"

"Про інвестиційну діяльність"

"Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"

"Господарський кодекс України"

"Сімейний кодекс України"

Постановления Кабинета Министров Украины:

"Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів";

"Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу";

"Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення комплексної державної експертизи";

"Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами";

Приказ Госстроя Украины "Положення про ескізний архітектурний проект"

ГСН 360-92 "Градостроительство. Планирование и настройка городских и сельских поселений";

ГСН В.2.2.15-2005 "Жилые дома. Основные положения".